МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Городское хозяйство»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Автоматизированной информационной системы

АИС «ГорХоз»

Пояснительная записка

Разработчик: ИП Шишов

Заказчик: МБУ «ГорХоз»

г. Чкаловск, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 3. Технический проект ИС	2

3.1 Пояснительная записка	2

3.1.1 Общие положения	3

3.1.2 Основания для проведения работ	3

3.1.3 Наименование организаций – Заказчика и разработчика	3

3.1.4 Цели, назначение и область использования системы	4

3.1.5 Нормативные ссылки	4

3.2 Основные технические решения	4

3.2.1 Архитектура системы	5

3.2.2 Состав подсистем	5

3.2.3 Проектирование базы данных	6

3.2.4 Технические средства	7

3.2.5 Программное обеспечение	7

3.2.6 Защита информации	7

3.3 Документация для системного администратора	8

3.3.1 Требования к квалификации	8

3.3.2 Порядок установки и настройки	8

3.3.3 Резервное копирование и восстановление	8

3.3.4 Мониторинг и диагностика	9

3.4 Руководство пользователя	9

3.4.1 Общие сведения	9

3.4.2 Порядок входа в систему	9

3.4.3 Описание интерфейса	9

3.4.4 Мониторинг транспорта (ГЛОНАСС)	10

3.4.5 Учёт продаж билетов	10

3.4.6 Управление подвижным составом	10

3.4.7 Кадровый учёт	10

3.4.8 Формирование и печать документов	11

3.5 Руководство администратора	11

3.5.1 Управление пользователями и ролями	11

3.5.2 Управление справочниками и интеграциями	12

3.5.3 Журнал событий и обслуживание	12

# Глава 3. Технический проект ИС

## 3.1 Пояснительная записка

### 3.1.1 Общие положения

Настоящий технический проект разработан на этапе, следующем за утверждением технического задания, и определяет основные технические решения при создании автоматизированной информационной системы управления деятельностью муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» (далее — АИС «ГорХоз»). Проект задаёт архитектурные и функциональные решения, структуру базы данных, состав программных и технических средств и порядок взаимодействия подсистем. Документ содержит исчерпывающие технические решения, достаточные для перехода к реализации системы.

Система представляет собой автоматизированную информационную систему для комплексной автоматизации управленческих и учётных процессов МБУ «ГорХоз»: мониторинга пассажирских перевозок на основе данных ГЛОНАСС, учёта продажи билетов, управления подвижным составом, кадрового учёта и электронного документооборота. АИС построена по клиент-серверной архитектуре с веб-интерфейсом и интеграцией с «1С:Бухгалтерия».

### 3.1.2 Основания для проведения работ

Основанием для разработки является договор № 202__-АЗ/ГХ от «___» _________ 202__ г., заключённый между МБУ «ГорХоз» (заказчик) и ИП Шишов (разработчик). Работы выполняются в соответствии с утверждённым техническим заданием, результатами предварительного обследования объекта автоматизации и технико-экономическим обоснованием, подтвердившим экономическую целесообразность внедрения: годовой экономический эффект — 342 373 руб., срок окупаемости — 2,19 года, коэффициент эффективности — 0,46 (превышает нормативный 0,33).

Стадии и этапы работ соответствуют ГОСТ Р 59793-2021 и ГОСТ 34.601-90. Сроки выполнения: начало — 17.03.2026, окончание — 17.07.2026, общая продолжительность — 6 месяцев. Финансирование — за счёт бюджета муниципального образования городской округ город Чкаловск Нижегородской области, общий объём — 1 400 000 руб., в том числе НДС.

### 3.1.3 Наименование организаций – Заказчика и разработчика

Заказчик — МБУ «ГорХоз», ИНН 5248047557, ОГРН 1245200026741, КПП 524801001, адрес: 606540, Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Пушкина, д. 44. Учредитель — муниципальное образование городской округ город Чкаловск в лице администрации города. Руководитель — директор Королёв Сергей Михайлович. Учреждение осуществляет благоустройство территории (ОКВЭД 81.22) и пассажирские перевозки автобусами. Штат — 23 сотрудника, маршрутная сеть — 17 маршрутов, до 50 рейсов ежедневно, подвижной состав — 12–15 автобусов.

Разработчик — ИП Шишов, ответственный за все этапы работ: проектирование архитектуры, разработку программного обеспечения, настройку технических средств и обучение персонала заказчика.

### 3.1.4 Цели, назначение и область использования системы

АИС «ГорХоз» предназначена для автоматизации следующих процессов МБУ «ГорХоз»: мониторинг движения автобусов по 17 маршрутам в режиме реального времени на основе данных ГЛОНАСС с контролем соблюдения расписания; автоматический сбор данных о продаже билетов с кассовых терминалов и формирование аналитической отчётности по выручке; управление подвижным составом, учёт технического состояния и планирование ТО; кадровый учёт и расчёт заработной платы; электронный документооборот и формирование регламентированной отчётности.

Цели создания системы: повышение эффективности оперативного управления перевозками за счёт мониторинга транспорта по ГЛОНАСС; сокращение потерь выручки на 5% от годового дохода; снижение трудоёмкости отчётности на 30% рабочего времени персонала; уменьшение простоев автобусов на 10–15% за счёт оптимизации планирования ТО; повышение качества обслуживания пассажиров; интеграция с «1С:Бухгалтерия» и кассовыми терминалами.

Система эксплуатируется всеми подразделениями МБУ «ГорХоз». Режим работы — пятидневная рабочая неделя, диспетчерская служба работает круглосуточно. Одновременно работают 25 пользователей. Архивное хранение данных — 5 лет.

### 3.1.5 Нормативные ссылки

При разработке использованы: ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»; ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»; ГОСТ Р 59853-2021 «Автоматизированные системы. Термины и определения»; ГОСТ 19.101-2024 «Виды программных документов»; ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; ГОСТ Р МЭК 60950-1 (электробезопасность); ГОСТ 12.1.004-91 (пожарная безопасность); СанПиН 1.2.3685-21 (санитарно-гигиенические условия).

## 3.2 Основные технические решения

### 3.2.1 Архитектура системы

АИС «ГорХоз» построена по трёхзвенной архитектуре (клиент – сервер приложений – сервер баз данных), обеспечивающей разделение функций, высокую производительность и удобство администрирования при одновременной работе 25 пользователей.

Клиентский уровень — веб-интерфейс на базе HTML5, CSS3, JavaScript, доступный через браузеры Google Chrome 90+ или Mozilla Firefox 88+. Веб-интерфейс не требует установки ПО на клиентские рабочие станции и обеспечивает кроссплатформенный доступ.

Уровень сервера приложений — веб-сервер IIS под управлением Windows Server 2019. Сервер обрабатывает бизнес-логику, маршрутизирует запросы, реализует авторизацию на основе ролевой модели. Взаимодействие с ГЛОНАСС-трекерами, кассовыми терминалами и «1С:Бухгалтерия» осуществляется через программные модули-адаптеры.

Уровень сервера баз данных — СУБД MS SQL Server 2019 Standard Edition, обеспечивающая транзакционную целостность, высокую производительность и встроенные механизмы резервного копирования. Сервер размещён в помещении заказчика с климат-контролем.

Таблица 3.1 — Программная архитектура системы

| Компонент | ПО | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Сервер приложений | Windows Server 2019, IIS | Бизнес-логика, маршрутизация |
| СУБД | MS SQL Server 2019 Standard | Хранение и управление данными |
| Веб-интерфейс | HTML5, CSS3, JavaScript | Пользовательский интерфейс |
| Модуль ГЛОНАСС | Протокол GPS/GLONASS, TCP/IP | Приём координат от трекеров |
| Модуль интеграции 1С | HTTP API, COM-соединение | Обмен данными с бухгалтерией |
| Модуль кассовых терминалов | TCP/IP | Сбор данных о продажах |

### 3.2.2 Состав подсистем

АИС «ГорХоз» включает пять функциональных подсистем, спроектированных по принципу модульности. Каждая подсистема решает определённый круг задач и взаимодействует с другими через единое информационное пространство, что позволяет разрабатывать и вводить в эксплуатацию подсистемы автономно.

Подсистема мониторинга транспорта обеспечивает отображение местоположения автобусов на электронной карте в режиме реального времени на основе данных ГЛОНАСС. Данные от трекеров поступают по сотовым каналам связи с интервалом 30 секунд. Функции: отображение положения каждого автобуса с номером маршрута и скоростью; автоматическое выявление отклонений от расписания с уведомлениями диспетчеру; ведение электронного журнала рейсов с фиксацией времени отправления и прибытия по остановкам; аналитические отчёты о выполнении расписания.

Подсистема учёта продаж билетов обеспечивает автоматический сбор данных с кассовых терминалов в режиме реального времени, формирование отчётов о выручке по маршрутам, рейсам и периодам, контроль остатков билетов. Интеграция с подсистемой мониторинга позволяет сопоставлять данные о продажах с выполнением рейсов для выявления загруженности маршрутов.

Подсистема управления подвижным составом ведёт электронные карточки автобусов, автоматический расчёт пробега и уведомления о сроках планового ТО, учёт заявок на ремонт с контролем исполнения, контроль наличия и расходования запчастей с формированием заявок на закупку, формирование актов выполненных ремонтных работ.

Подсистема кадрового учёта обеспечивает учёт рабочего времени на основе данных ГЛОНАСС о фактическом времени нахождения водителей на линии, расчёт заработной платы по утверждённым показателям (с учётом выручки из подсистемы продаж), формирование табелей и расчётных ведомостей для передачи в «1С:Бухгалтерия».

Подсистема электронного документооборота обеспечивает автоматическое формирование путевых листов на основе данных ГЛОНАСС (фактический маршрут, пробег, время в наряде), шаблонное оформление приказов и распоряжений, экспорт финансовых данных в «1С:Бухгалтерия», формирование регламентированной отчётности, ведение архива электронных документов.

### 3.2.3 Проектирование базы данных

База данных спроектирована на основе СУБД MS SQL Server 2019 Standard Edition в третьей нормальной форме (3НФ), что обеспечивает минимальную избыточность и ссылочную целостность. Резервное копирование выполняется ежедневно с хранением копий на отдельном носителе, полное восстановление — 4 часа.

Таблица 3.2 — Основные таблицы базы данных

| Таблица БД | Назначение | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| Buses | Подвижной состав | bus_id, reg_number, model, status |
| Routes | Маршруты | route_id, name, stops_count, length_km |
| Employees | Сотрудники | emp_id, fio, position, hire_date |
| Trips | Рейсы | trip_id, route_id, bus_id, driver_id, date |
| TicketSales | Продажа билетов | sale_id, terminal_id, route_id, amount |
| Maintenance | Техобслуживание | maint_id, bus_id, type, date, cost |
| Documents | Документы | doc_id, type, number, date, content |
| Users / Roles | Пользователи и роли | user_id, role_id, permissions |
| Schedule | Расписание | sched_id, route_id, departure_time |

Связи между таблицами организованы через внешние ключи с обеспечением ссылочной целостности. Индексы созданы по полям: номер маршрута, дата рейса, идентификатор автобуса и сотрудника.

### 3.2.4 Технические средства

Таблица 3.3 — Технические средства системы и стоимость

| Компонент | Характеристика | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер | Intel Xeon E-2388G, 32 ГБ ОЗУ, 2×1 ТБ SSD RAID 1 | 1 | 50 000 | 50 000 |
| Рабочая станция | Intel Core i5-12400, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD | 2 | 25 000 | 50 000 |
| ГЛОНАСС-трекер | GPS/GLONASS, GSM-модуль, питание 9–36 В | 15 | 3 500 | 52 500 |
| Кассовый терминал | Фискальный регистратор, Wi-Fi, принтер чеков | 5 | 15 000 | 75 000 |
| Маршрутизатор | 4 порта Gigabit, VPN, firewall | 1 | 8 000 | 8 000 |
| Коммутатор | 24 порта Gigabit, управляемый | 1 | 5 000 | 5 000 |
| ИБП (сервер) | Online, 1500 ВА, USB-управление | 1 | 12 000 | 12 000 |
| ИТОГО |  | 26 |  | 252 500 |

Серверное оборудование размещается в помещении с климат-контролем (18–24°C, влажность 40–60%) и ИБП. ГЛОНАСС-трекеры устанавливаются на все 15 автобусов и передают координаты и скорость через сотовые каналы. Локальная сеть объединяет все компоненты, канал Интернет — 100 Мбит/с, доступность — 99%.

### 3.2.5 Программное обеспечение

Таблица 3.4 — Программное обеспечение системы

| Компонент | ПО | Лицензия |
| --- | --- | --- |
| Серверная ОС | Windows Server 2019 Standard | Коммерческая |
| СУБД | MS SQL Server 2019 Standard | Коммерческая |
| Веб-сервер | IIS (входит в ОС) | Входит в ОС |
| Клиентская ОС | Windows 10 Pro | Коммерческая |
| Браузер | Google Chrome / Mozilla Firefox | Свободная |
| Бухгалтерия | «1С:Бухгалтерия 3.0» | Коммерческая |
| Модуль интеграции 1С | Собственная разработка | Собственная |
| Антивирус | Kaspersky Endpoint Security | Коммерческая |

### 3.2.6 Защита информации

Защита от несанкционированного доступа: идентификация и аутентификация по логину и паролю с политикой сложности (минимум 8 символов, заглавные и строчные буквы, цифры, спецсимволы); пароли хранятся в хешированном виде (bcrypt); разграничение прав по ролевой модели с пятью ролями (Администратор, Директор, Диспетчер, Кассир, Бухгалтер); все действия пользователей фиксируются в журнале аудита; шифрование данных по сети — TLS/SSL; ежедневное автоматическое резервное копирование на отдельный носитель.

Журнал аудита фиксирует: дату/время, пользователя, IP-адрес, тип операции, объект и результат. Хранение журнала — 1 год. Серверное оборудование защищено ИБП и сетевыми фильтрами.

## 3.3 Документация для системного администратора

### 3.3.1 Требования к квалификации

Для администрирования АИС требуется специалист с высшим техническим образованием и опытом работы 2 года. Необходимые компетенции: администрирование Windows Server и MS SQL Server, работа с ЛВС и сетевым оборудованием, знание основ информационной безопасности. Обучение специфическим компонентам системы — 8 академических часов.

### 3.3.2 Порядок установки и настройки

Установка выполняется в шесть этапов. 1) Подготовка сервера: установка Windows Server 2019, роли IIS, настройка брандмауэра. 2) Установка СУБД: развёртывание MS SQL Server 2019, создание экземпляра БД, настройка безопасности. 3) Развёртывание сервера приложений: копирование файлов веб-приложения, настройка строки подключения к БД, установка SSL-сертификата. 4) Первоначальная настройка: создание учётных записей, ввод данных о маршрутах, подвижном составе и сотрудниках, настройка модулей ГЛОНАСС и кассовых терминалов, настройка интеграции с 1С. 5) Установка на рабочие станции: настройка браузеров и сетевых подключений. 6) Тестирование всех подсистем. Общая продолжительность — 3 рабочих дня.

### 3.3.3 Резервное копирование и восстановление

Резервное копирование БД выполняется автоматически ежедневно в 02:00 средствами SQL Server Maintenance Plan. Полная копия — ежедневно, журнал транзакций — ежечасно. Ротация: ежедневные копии хранятся 7 дней, еженедельные — 4 недели, ежемесячные — 12 месяцев. Восстановление включает: остановку работы пользователей, подключение носителя, восстановление из полной копии с накатом транзакций, проверку целостности DBCC CHECKDB. Время восстановления — 4 часа.

### 3.3.4 Мониторинг и диагностика

Ежедневный мониторинг: состояние серверного оборудования (CPU, RAM, диски) через Диспетчер задач и Event Viewer; доступность веб-интерфейса (проверка HTTP-ответа); состояние СУБД (SQL Server Management Studio). При сбоях: проверка сети, журналов Windows и приложений, перезапуск служб IIS и SQL Server, обращение к разработчику. Все действия фиксируются в журнале администратора.

## 3.4 Руководство пользователя

### 3.4.1 Общие сведения

АИС «ГорХоз» — веб-система, доступная через браузер по адресу, выданному администратором. Системные требования: ОС Windows 10 (1909+), браузер Google Chrome 90+ или Mozilla Firefox 88+, разрешение экрана 1366×768, канал связи 10 Мбит/с. Для работы необходимы базовые навыки работы с ПК и учётные данные (логин и пароль).

### 3.4.2 Порядок входа в систему

Открыть браузер, ввести адрес системы. На странице авторизации ввести логин и пароль, нажать «Войти». При успешной авторизации открывается главная страница с доступными модулями и сводной информацией. Три неверных попытки подряд блокируют учётную запись на 15 минут. Смена пароля — 1 раз в 90 дней. Для выхода — кнопка «Выход» в правом верхнем углу.

### 3.4.3 Описание интерфейса

Интерфейс: навигационное меню слева с доступными разделами, панель инструментов сверху с быстрым доступом, уведомлениями и кнопкой выхода, основная рабочая область в центре. Каждый раздел содержит: панель фильтрации/поиска, таблицу данных с сортировкой и группировкой, панель действий (Создать, Редактировать, Удалить, Экспорт), постраничную навигацию. Формы ввода содержат подсказки и проверки корректности заполнения.

### 3.4.4 Мониторинг транспорта (ГЛОНАСС)

Раздел «Мониторинг» отображает электронную карту города с маршрутами и значками автобусов, показывающими текущее местоположение по данным ГЛОНАСС. При наведении на значок — всплывающая подсказка с номером автобуса, ФИО водителя, скоростью и ближайшей остановкой. Фильтры позволяют выбрать маршруты и интервал обновления. Журнал рейсов содержит таблицу с данными о каждом рейсе: дата, номер, маршрут, водитель, фактическое время, отклонение от расписания. Отчёты формируются в формате PDF и Excel.

### 3.4.5 Учёт продаж билетов

Раздел «Продажи» показывает сводку выручки за текущий день с разбивкой по маршрутам. Детализация — таблица транзакций с датой, терминалом, маршрутом, количеством билетов и суммой. Отчёты: сводный, по маршрутам, по периодам — с выводом на экран, экспортом в Excel и PDF. Контроль остатков билетов — в разделе «Остатки билетов» с возможностью формирования заявки на пополнение.

### 3.4.6 Управление подвижным составом

Раздел «Автопарк» — список автобусов с текущим состоянием (на линии, в ремонте, на ТО, в резерве). Карточка автобуса содержит полную историю эксплуатации и ремонтов. Заявка на ремонт: выбор автобуса, указание неисправности, приоритета и срока. План ТО: автоматический расчёт пробега и уведомления о приближении сроков обслуживания. Склад запчастей: учёт остатков и формирование заявок при снижении ниже минимальных значений.

### 3.4.7 Кадровый учёт

Раздел «Кадры» — справочник сотрудников с карточками и историей изменений. Табель: таблица явок/неявок/больничных/отпусков с автоматическим заполнением на основе данных ГЛОНАСС о времени выхода водителей на линию. Расчёт зарплаты: на основании табеля и показателей премирования (с учётом выручки). После утверждения — экспорт в «1С:Бухгалтерия».

### 3.4.8 Формирование и печать документов

Раздел «Документы» — каталог шаблонов: путевые листы, приказы, акты выполненных работ, заявки на запчасти. Создание: выбор типа, заполнение формы, автоматическая подстановка данных из подсистем (данные ГЛОНАСС о рейсе для путевого листа). Статусы документов: Черновик, На согласовании, Утверждён. После утверждения — печать или экспорт в PDF. Поиск — по типу, номеру, дате и статусу.

## 3.5 Руководство администратора

### 3.5.1 Управление пользователями и ролями

Раздел «Управление пользователями» (доступен только Администратору) предназначен для создания, редактирования и удаления учётных записей, управления ролями. При создании: ФИО, логин, временный пароль, e-mail, привязка к сотруднику, назначение роли. Временный пароль меняется при первом входе. Доступны пять предопределённых ролей:

Таблица 3.5 — Матрица прав доступа

| Роль | Мониторинг | Продажи | Автопарк | Кадры | Документы | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор | + | + | + | + | + | + |
| Директор | просмотр | просмотр | просмотр | просмотр | просмотр | — |
| Диспетчер | + | — | — | — | путевые листы | — |
| Кассир | — | + | — | — | — | — |
| Бухгалтер | — | отчёты | — | просмотр | просмотр | — |

Администратор может создавать дополнительные роли и настраивать детальные разрешения. Все изменения логируются в журнале событий.

### 3.5.2 Управление справочниками и интеграциями

Справочники: маршруты, подвижной состав, сотрудники, контрагенты, виды ТО, типы документов. При удалении записи система проверяет наличие ссылок и предупреждает о связанных данных. Все изменения логируются. Настройка интеграций: ГЛОНАСС — IP/порт сервера приёма, интервал опроса (30 сек), пороговые значения для уведомлений; кассовые терминалы — IP-адреса, идентификаторы, формат обмена; 1С — путь к базе, параметры аутентификации, состав передаваемых данных, расписание синхронизации. Проверка — кнопка «Тест подключения». Журнал обменов фиксирует каждый факт передачи данных.

### 3.5.3 Журнал событий и обслуживание

Журнал событий (аудит-лог) фиксирует: дату/время, пользователя, IP-адрес, тип операции, объект, результат. Хранение — 1 год. Фильтрация по периоду, пользователю, типу и результату операции. Экспорт отфильтрованных записей в Excel/CSV. Раздел «Обслуживание»: управление резервным копированием (расписание, путь, ротация, уведомления); регламентные операции — проверка целостности БД (DBCC CHECKDB) еженедельно, перестроение индексов ежемесячно, очистка временных файлов ежедневно, обновление статистики еженедельно.